Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Proyecto SEIS |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo y Programación de Software - Gestión de Proyectos de TI - Administración de Bases de Datos |
| Competencias | Diseñar y desarrollar soluciones de software que respondan a requerimientos de negocio, utilizando metodologías ágiles y estándares de la industria. Gestionar proyectos de tecnologías de información, aplicando metodologías (Scrum) para la planificación, ejecución y control de las fases del proyecto. Administrar bases de datos relacionales (MySQL), asegurando la integridad, disponibilidad y rendimiento de la información. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | ¿Qué problema buscó solucionar? El proyecto aborda las ineficiencias críticas en el mantenimiento manual de registros que enfrentan los Cuerpos de Bomberos en Chile. Procesos como el control de asistencias, el seguimiento de cuotas financieras, la gestión de sanciones y la asignación de uniformes se realizan a menudo en planillas de cálculo (Excel) o incluso en libros de actas físicos, lo que genera pérdida de información, falta de trazabilidad y una enorme carga administrativa. ¿Relevancia para el campo laboral? La transformación digital es crucial para las organizaciones de emergencia. Este proyecto demuestra la alta demanda de software de gestión a medida. Demuestra cómo modernizar una institución tradicional, optimizando sus recursos para que puedan enfocarse en su misión principal (atender emergencias) en lugar de en la burocracia. ¿Dónde se ubica la situación? El contexto se sitúa en los Cuerpos de Bomberos de Chile, con un enfoque particular en las compañías de la región (como Puerto Montt). ¿A quiénes afecta? Afecta a todos los roles administrativos y operativos de una compañía: - Secretarios: Encargados del registro y la ficha de cada voluntario. - Tesoreros: Encargados del cobro de cuotas y gestión de beneficios. - Capitanes y Ayudantes: Encargados de registrar las asistencias a emergencias, ejercicios y asambleas. - Directorio General: Necesitan reportes fiables para la toma de decisiones. ¿Cuál fue el aporte de valor? El aporte de valor del Proyecto SEIS es la automatización y centralización de todos los procesos de gestión de personal. Esto reduce drásticamente los errores administrativos, proporciona trazabilidad completa de la información (ej. historial disciplinario, asistencias) y ofrece una plataforma escalable que mejora la eficiencia y la transparencia de la compañía. |
| 2. Objetivos | Objetivo General: Desarrollar un sistema web integral (Proyecto SEIS) que automatice la gestión del personal bomberil en Chile, utilizando una arquitectura moderna (Django y MySQL) para mejorar la eficiencia administrativa, la trazabilidad de la información y la toma de decisiones. Objetivos Específicos: Implementar un módulo de Registro de Personal (HU-01) para centralizar la ficha de cada voluntario (datos personales, estado, compañía). Desarrollar un módulo de Control de Asistencias (HU-05) que permita a los Capitanes registrar la participación en emergencias, asambleas y ejercicios, generando rankings automáticos. Implementar un módulo de Gestión Financiera (HU-06) para que el Tesorero administre el pago de cuotas sociales y la gestión de beneficios (ej. rifas). Desarrollar un módulo de Gestión Disciplinaria (HU-03) para el registro y seguimiento del historial de sanciones. Implementar un módulo de Gestión de Uniformes (HU-08) para controlar el inventario y las asignaciones de material a cada voluntario. Migrar la arquitectura de un prototipo basado en localStorage (HTML/JS) a un sistema robusto Cliente-Servidor con Django (Backend) y MySQL (Base de Datos) (HU-13). |
| 3. Metodología | ¿Qué metodología utilizaste? Se utilizó la metodología ágil Scrum. El equipo se organizó con roles definidos: Cristian Vera (Product Owner y Desarrollador Backend) y Jairo Rain (Scrum Master y Desarrollador Frontend), según consta en el documento de visión. ¿Por qué esta metodología era pertinente? Scrum fue fundamental por varias razones: Manejo de la Incertidumbre: El desarrollo de software rara vez es lineal. Scrum nos permitió manejar imprevistos técnicos y adaptar los objetivos en cada Sprint. Entregas de Valor Tempranas: La metodología nos obligó a dividir el proyecto en "Historias de Usuario" (HU) funcionales. Esto nos permitió tener un prototipo funcional (el sistema en localStorage de los archivos .md) muy temprano, para validar la lógica de negocio antes de la implementación final. Organización: Permitió una "especialización natural entre frontend y backend", optimizando la productividad. Jairo pudo enfocarse en la interfaz (HTML/CSS) mientras Cristian construía la lógica de negocio (Python/Django). Medición: Los artefactos Scrum (Product Backlog, Sprint Plannings y Burndown Charts) nos dieron una medición clara del progreso, estimando horas y asegurando el cumplimiento de los objetivos de cada fase. |
| 4. Desarrollo | ¿Cuáles fueron las etapas o actividades? El desarrollo se dividió en Sprints, basados en el Product Backlog: Sprint 1 (Semanas 1-4): Base del Sistema. Se crearon las HU-01 (Registro Personal), HU-02 (Búsqueda), HU-07 (Autenticación) y HU-08 (Gestión Uniformes). Sprint 2 (Semanas 5-8): Módulos Operativos. Se desarrollaron HU-04 (Antigüedad), HU-05 (Asistencias), HU-11 (Reportes) y HU-09 (Beneficios). Sprint 3 (Semanas 9-12): Módulos de Gestión. Se completaron HU-03 (Sanciones), HU-06 (Finanzas), HU-10 (Cargos) y HU-12 (Exportación de Datos). Sprint 4 (Semanas 13-16): Implementación Final. Foco en la HU-13 (Migración a MySQL) y HU-15 (Backup), integrando el frontend con el backend Django. ¿Qué elementos te facilitaron el desarrollo? La especialización de roles (Frontend/Backend): Como se menciona en el Informe de Avance 2, esto fue clave para optimizar la productividad. El prototipado rápido en localStorage: Los 38 archivos .md demuestran que primero se construyó toda la lógica de la aplicación en el frontend. Esto facilitó enormemente la creación del backend (Django), ya que la lógica de negocio ya estaba validada. El uso de Django: Este framework de Python aceleró el desarrollo del backend, proveyendo un sistema de autenticación, un ORM (que generó el sqlll.txt) y un panel de administración de forma nativa. ¿A qué dificultades te enfrentaste? La principal dificultad fue la migración de la lógica de localStorage a una arquitectura Cliente-Servidor (HU-13). Pasar de un sistema donde el frontend lo controlaba todo a un modelo donde el frontend (Jairo) debía hacer peticiones HTTP (API REST) al backend (Cristian), y este último consultar la base de datos MySQL, fue el mayor desafío técnico del proyecto. ¿Cómo abordaste las dificultades? ¿Ajustes? El ajuste principal fue la clara división de tareas definida en el Sprint 4. Mientras Cristian Vera (Backend) se enfocaba en crear los Modelos de Django (que resultaron en el sqlll.txt) y las Vistas (API), Jairo Rain (Frontend) se dedicaba a "limpiar" los archivos HTML/JS para que, en lugar de llamar a localStorage.getItem(), llamaran a la API de Django usando fetch(). |
| 5. Evidencias | - Evidencias de Proceso (Scrum): - documento de visión y roles scrum.docx.pdf (Define los roles). - Product_Backlog ().xlsx - Historias de Usuario.csv (Define el "qué"). - Product_Backlog ().xlsx - Sprint planning 1.csv (al 4.csv) (Define el "cómo"). - Gráficos Burndown (como image_a81ea2.png) (Muestran el progreso). - Evidencias de Ingeniería (Técnicas): - Diagrama de Arquitectura del Sistema: Arquitectura.html y Tecnologías.html (Muestran la conexión Frontend-Backend-BD). - Diagrama de Casos de Uso y Rutas: Casos de Uso.html y Rutas.html (Muestran los flujos de usuario). |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | ¿Aporte del Proyecto a tus intereses? (Respuesta sugerida basada en sus roles) "Este proyecto fue fundamental para definir nuestros intereses. Para Jairo Rain (Scrum Master / Frontend), el proyecto sirvió para profundizar en el diseño de interfaces de usuario (UI/UX) y la gestión de proyectos ágiles, asegurando que el producto final fuera intuitivo y cumpliera con los Sprints. Para Cristian Vera (Product Owner / Backend), el interés se consolidó en la arquitectura de software y la administración de bases de datos, diseñando un sistema robusto en Django y MySQL capaz de manejar la lógica de negocio compleja de la institución." ¿Proyecciones laborales? (Respuesta sugerida) "Habiendo completado el Proyecto SEIS, nos proyectamos como Ingenieros en Informática especializados. Vemos nuestras carreras orientadas al desarrollo de software de gestión a medida, ya sea especializándonos (como Desarrollador Frontend o Backend) o como desarrolladores Full-Stack. Este proyecto nos dio la experiencia de llevar una idea desde su concepción (Scrum) hasta una implementación técnica robusta y lista para producción (Django/MySQL), que es exactamente lo que el mercado laboral demanda." |