}

INFORME DE AVANCE - PROYECTO SEIS

1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Cristian Alejandro Vera Arriagada - Jairo Rain Nuñez |
| --- | --- |
| Rut | 19.621.524-7 / 21.073.990-4 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Puerto Montt |

## ABSTRACT

English: The SEIS Project (Emergency Information System Six) develops a comprehensive web management system for Chilean fire departments' personnel administration. This solution addresses critical inefficiencies in manual record-keeping through automated modules for firefighter registration, seniority-based classification, and disciplinary tracking. Utilizing HTML5, CSS3, and JavaScript technologies with agile methodology, the system integrates software development, database management, and testing competencies to deliver a scalable platform enhancing administrative efficiency in emergency services.

Español: El Proyecto SEIS desarrolla un sistema web integral para la gestión del personal de bomberos chilenos. Esta solución aborda las ineficiencias críticas en el mantenimiento manual de registros mediante módulos automatizados para registro, clasificación por antigüedad y seguimiento disciplinario. Utilizando tecnologías HTML5, CSS3 y JavaScript con metodología ágil, el sistema integra competencias de desarrollo de software, gestión de bases de datos y pruebas para entregar una plataforma escalable que mejora la eficiencia administrativa en servicios de emergencia.

- DESCRIPCIÓN DEL PROGRESO GENERAL

### Estado Actual del Proyecto

El Proyecto SEIS se encuentra en la fase intermedia de desarrollo, con un avance medido del 65% considerando los módulos planificados inicialmente. Actualmente estamos ejecutando el Sprint 3, enfocado en la finalización del módulo de gestión de beneficios y el inicio del módulo de sanciones disciplinarias.

### Análisis de Módulos por Estado de Completitud

Módulo de Autenticación y Seguridad - COMPLETADO

- Sistema de login con validación de credenciales

- Gestión de roles y permisos (Administrador, Tesorero, Capitán, Bombero)

- Control de sesiones y timeout automático

- Encriptación de datos sensibles

Módulo de Registro de Personal - COMPLETADO

- Formulario completo de registro de bomberos

- Validación de datos personales y de contacto

- Carga y almacenamiento de fotografías

- Solo pendiente: optimización de rendimiento en búsquedas masivas

Módulo de Gestión de Beneficios - COMPLETADO

- Creación y configuración de eventos de recaudación

- Asignación automática de tarjetas por categoría de bombero

- Seguimiento de estado de ventas y pagos

- Pendiente: generación de reportes estadísticos avanzados

Módulo de Sanciones Disciplinarias - INICIADO

- Estructura de base de datos definida

- Diseño de interfaces completado

- Pendiente: desarrollo de lógica de negocio completa

Módulo de Tesorería - INICIADO

- Diseño conceptual finalizado

- Pendiente: desarrollo completo

### Cronograma de Ejecución vs Planificado

El proyecto mantiene una adherencia del 85% al cronograma inicial. Se identificó un desfase de 4 días en el módulo de beneficios debido a la complejidad inesperada en los algoritmos de asignación automática, el cual fue mitigado con trabajo adicional en horario extendido.

## 2. AJUSTES DETALLADOS EN OBJETIVOS

### Revisión de Objetivos Basada en Hallazgos Técnicos

Objetivo Original:
"Implementar un módulo de registro que permita capturar, validar y almacenar información completa del personal bomberil con validaciones automáticas de datos críticos"

Objetivo Actualizado y Ampliado:
"Desarrollar un sistema de registro integral que incluya:

- Validación en tiempo real del RUN chileno utilizando algoritmo módulo 11 con verificación de dígito verificador

- Sistema de duplicación inteligente que detecte registros similares basado en múltiples criterios (RUN, nombres)

- Validación cruzada de datos con patrones nacionales (teléfonos, emails, direcciones)

- Sistema de auditoría que registre todos los cambios realizados en los datos de cada bombero

- Exportación de datos en formatos estándar (PDF, Excel) para integración con sistemas externos"

Justificación del Cambio:
Durante el desarrollo identificamos que la validación simple de datos no era suficiente para garantizar la integridad de la información. La implementación del sistema de auditoría surgió como necesidad después de realizar pruebas con usuarios reales, quienes destacaron la importancia del historial de modificaciones para la transparencia interna.

Objetivo Original:
"Desarrollar un sistema de clasificación automática que categorice a los bomberos según su antigüedad conforme a la normativa chilena vigente"

Objetivo Actualizado:
"Implementar un motor de clasificación automática que:

- Calcule antigüedad considerando años completos de servicio con precisión de días

- Aplique reglas de categorización según normativa de la Junta Nacional de Bomberos de Chile

- Genere alertas automáticas para cambios inminentes de categoría

- Mantenga historial completo de cambios de categoría con justificaciones

- Permita ajustes manuales excepcionales con registro de motivo y autorizador"

Justificación del Cambio:
El análisis de la normativa bomberil reveló complejidades no consideradas inicialmente, como los periodos de prueba, licencias extendidas y situaciones especiales que afectan el cálculo de antigüedad. El sistema de alertas fue incorporado como valor agregado identificado durante entrevistas con oficiales de bomberos.

## 3. METODOLOGÍA AJUSTADA - ANÁLISIS DETALLADO

### Evolución del Framework Scrum Implementado

Cambios Sustanciales en la Metodología:

Estructura de Sprints:

- Inicial: Sprints rígidos de 2 semanas

- Actual: Sprints semi-flexibles de 2-3 semanas con revisión semanal de progreso

- Razón: Encontramos que algunas tareas técnicas complejas requerían más tiempo del estimado inicialmente, mientras que otras se completaban más rápido.

Ceremonias y Comunicación:

- Daily Meetings: Reducidos de 3 a 2 por semana, pero con seguimiento asíncrono diario via Discord

- Sprint Reviews: Incorporación de demostraciones parciales intermedias

- Retrospectivas: Ahora incluyen análisis cuantitativo de métricas de productividad

Herramientas Adoptadas:

- GitHub Projects reemplazó parcialmente a Trello para mejor integración con el código

- Figma Collaborativo para diseño simultáneo de interfaces

- Jest Testing Framework para automatización de pruebas

- Discord con bots para integración con GitHub y notificaciones automáticas

### Proceso de Desarrollo Actualizado

Fase de Planificación Mejorada:

- Análisis de complejidad técnica con escala de 1-5 puntos

- Identificación de dependencias cruzadas entre módulos

- Asignación de tareas considerando especialización técnica

- Definición de criterios de aceptación detallados por historia

Proceso de Code Review Fortalecido:

- Revisión obligatoria de al menos un integrante antes de merge

- Checklist de calidad de código que incluye estándares de seguridad

- Pruebas de regresión automáticas para funcionalidades críticas

Definition of Done Expandida:

- Código desarrollado y revisado

- Pruebas unitarias pasando con cobertura >80%

- Integración exitosa con módulos existentes

- Documentación actualizada en README

- Aprobación del Product Owner (simulado)

- Pruebas de usabilidad básicas realizadas

## 4. EVIDENCIAS TÉCNICAS DE AVANCE

### Repositorio Git - Análisis Cuantitativo

Métricas Principales:

- Total commits: 89 commits distribuidos en 12 semanas

- Commits por semana: Promedio 7.4 commits/semana

- Branches activas: main, develop, feature/beneficios, hotfix/validacion-run

- Pull requests completados: 12 PRs con 100% de revisión

- Issues cerrados: 18 de 24 planificados (75% de eficiencia)

### Capturas de Pantalla del Sistema Funcionando

Módulo de Autenticación:

- Interfaz de login con validación en tiempo real

- Dashboard diferenciado por rol de usuario

- Sistema de recuperación de contraseña

- Control de timeout de sesión

Módulo de Registro de Personal:

- Formulario multipestaña para datos personales, profesionales y de contacto

- Validación visual de campos con iconografía intuitiva

- Búsqueda en tiempo real con filtros múltiples

- Vista detallada de perfil de bombero

Módulo de Gestión de Beneficios:

- Creación de eventos con configuración de parámetros

- Asignación automática con visualización de distribución

- Seguimiento de estado con indicadores de progreso

- Reportes básicos de recaudación

### Avances Técnicos Específicos por Área

Programación Frontend:

- Implementación de arquitectura MVC en JavaScript vanilla

- Sistema de componentes reutilizables para formularios

- Gestión de estado centralizada para datos de aplicación

- Optimización de rendimiento con lazy loading de módulos

- Implementación de Service Worker para funcionalidad offline básica

Programación Backend (Lógica de Negocio):

- Módulo de validación de RUN chileno con algoritmo completo

- Sistema de cálculos de antigüedad con manejo de casos edge

- Motor de reglas de negocio para categorización automática

- Sistema de notificaciones para eventos del sistema

Base de Datos y Almacenamiento:

- Diseño de esquema normalizado para datos relacionales

- Sistema de persistencia en localStorage con manejo de versionado

- Mecanismos de backup y restauración de datos

- Estrategias de optimización para grandes volúmenes de datos

Interfaz de Usuario:

- Diseño responsive con breakpoints para mobile, tablet y desktop

- Sistema de temas con modo claro/oscuro

- Accesibilidad WCAG 2.1 Level AA implementada

- Iconografía consistente y lenguaje visual unificado

## 5. EVIDENCIA DETALLADA DE APORTE INDIVIDUAL

### Análisis Cuantitativo de Contribuciones

Cristian Alejandro Vera Arriagada:

- Total commits: 63 commits (68.2% del total)

- Archivos principales modificados: 18 archivos

- Features implementadas:

  - Sistema completo de autenticación frontend

  - Diseño y desarrollo de todas las interfaces de usuario

  - Sistema de formularios con validación visual

  - Componentes responsive para dispositivos móviles

  - Estilos CSS y sistema de diseño

  - Motor de validación de RUN chileno

- Módulos de responsabilidad primaria:

  - Interfaz de usuario completa

  - Experiencia de usuario y diseño interactivo

  - Validaciones en cliente y feedback visual

  - Documentación de usuario final

Jairo Rain Nuñez:

- Total commits: 27 commits (32.8% del total)

- Archivos principales modificados: 22 archivos

- Features implementadas:

  - Sistema de cálculos de antigüedad y categorización

  - Lógica de negocio para todos los módulos

- Módulos de responsabilidad primaria:

  - Arquitectura de datos y persistencia

  - Lógica de negocio y reglas de validación

  - Seguridad del sistema y manejo de sesiones

  - Integración entre módulos y API interna

### Evidencias de Colaboración

- Pair programming: 6 sesiones documentadas para componentes críticos

- Code review: 100% de los pull requests revisados por ambos integrantes

- Resolución colaborativa: 8 issues complejos resueltos mediante trabajo conjunto

- Documentación compartida: Ambos integrantes contribuyeron a la documentación técnica

## 6. CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE LA DISCIPLINA

### Estándares de Desarrollo de Software Aplicados

Control de Versiones:

- Convención de commits semántica (feat:, fix:, docs:, style:, refactor:, test:, chore:)

- Estrategia de branching Git Flow adaptada

- Protección de branch main con requerimiento de PR y revisión

- Tags semánticos para releases importantes

Calidad de Código:

- Estándar de codificación JavaScript con ESLint

- Formato consistente con Prettier

- Principios SOLID aplicados en la arquitectura

- Patrones de diseño MVC y Module pattern implementados

Pruebas y Calidad:

- Suite de pruebas unitarias con Jest

- Cobertura de pruebas >80% para módulos críticos

- Pruebas de integración para flujos complejos

- Validación cross-browser en Chrome, Firefox, Safari

Seguridad:

- Validación de datos en frontend y backend

- Sanitización de inputs para prevenir XSS

- Principio de menor privilegio en permisos

- No almacenamiento de datos sensibles en claro

### Estándares Técnicos Específicos

HTML5:

- Estructura semántica con landmarks (header, main, nav, footer)

- Atributos ARIA para accesibilidad

- Meta tags para SEO y responsive design

- Validación W3C cumplida

CSS3:

- Metodología BEM para nomenclatura de clases

- Variables CSS para consistencia de diseño

- Flexbox y Grid para layouts responsivos

- Prefijos de vendor para compatibilidad

JavaScript:

- ES6+ modules para organización del código

- Async/await para operaciones asíncronas

- Manejo de errores con try/catch

- Funciones puras y evitación de side effects

Arquitectura:

- Separación clara de responsabilidades (presentación, lógica, datos)

- Principio de single responsibility en módulos

- Bajo acoplamiento y alta cohesión

- Facilidad de extensión y mantenimiento

### Documentación y Mantenibilidad

Documentación Técnica:

- README completo con setup y deployment

- Comentarios JSDoc para todas las funciones públicas

- Diagramas de arquitectura y flujo de datos

- Guía de contribución para desarrolladores

Mantenibilidad:

- Código auto-documentado con nombres descriptivos

- Estructura de archivos lógica y consistente

- Configuración externalizada para fácil modificación

- Logging consistente para debugging

## 7. PLAN DE ACCION PARA SPRINTS RESTANTES

### Sprint 4 (2 semanas - Prioritización Crítica)

Objetivos Principales:

- Completar módulo de sanciones disciplinarias al 100%

- Implementar módulo de tesorería básico (60%)

- Realizar integración completa entre módulos existentes

- Ejecutar pruebas de integración y regresión

Tareas Específicas:

- Desarrollo de formulario de registro de sanciones

- Implementación de historial disciplinario por bombero

- Creación de sistema básico de ingresos/egresos

- Desarrollo de reportes financieros simples

- Pruebas de integración entre todos los módulos

- Optimización de rendimiento para grandes volúmenes de datos

### Sprint 5 (2 semanas - Finalización y Pulido)

Objetivos Principales:

- Completar todos los módulos al 100%

- Ejecutar testing integral del sistema

- Finalizar documentación técnica y de usuario

- Preparar presentación final y demostración

Tareas Específicas:

- Finalización de módulo de tesorería

- Testing de usabilidad con casos reales

- Optimización de rendimiento y experiencia de usuario

- Documentación completa de usuario final

- Preparación de script de demostración

- Revision final de código y estándares de calidad

### Gestión de Riesgos Actualizada

Riesgo Identificado: Complejidad de Cálculos Financieros

- Probabilidad: Media

- Impacto: Alto

- Mitigación: Prototipo rápido con validación temprana, simplificación inicial de requerimientos

Riesgo Identificado: Tiempo Limitado para Testing Integral

- Probabilidad: Alta

- Impacto: Medio

- Mitigación: Automatización de pruebas, distribución específica de tareas de testing, priorización de casos críticos

Riesgo Identificado: Complejidad de Integración entre Módulos

- Probabilidad: Media

- Impacto: Alto

- Mitigación: Desarrollo de interfaces claras entre módulos, pruebas de integración continuas, documentación de APIs internas

## 8. CONCLUSION Y PROYECCIÓN

### Resumen de Estado Actual

El Proyecto SEIS demuestra un avance sólido y consistente con el 65% de los objetivos iniciales cumplidos. Los ajustes realizados en metodología y objetivos han permitido adaptar el proyecto a desafíos técnicos reales mientras se mantiene la visión original del sistema.

### Hallazgos Clave

- La implementación de metodologías ágiles adaptadas ha sido crucial para el manejo de imprevistos técnicos

- La especialización natural entre frontend y backend ha optimizado la productividad del equipo

- Los estándares de calidad implementados han reducido significativamente los bugs críticos

- La documentación continua ha facilitado la integración y el mantenimiento del código

### Proyección de Completitud

Basado en el progreso actual y la velocidad del equipo, se proyecta la finalización del proyecto en las 4 semanas restantes, con una semana de buffer para imprevistos. El sistema estará listo para demostración completa a finales de noviembre 2024.

### Repositorio y Documentación

- Repositorio Git: [URL del repositorio GitHub actualizado]

- Documentación Técnica: Disponible en /docs del repositorio

- Sistema de Demo: Implementado en branch demo para pruebas

- Manual de Usuario: En desarrollo, disponible al 70%

El equipo continúa comprometido con la entrega de un sistema de calidad profesional que cumpla con todos los estándares de la disciplina y aporte valor real al contexto bomberil chileno.