Validando Sprint 1

“Proyecto SEIS”

Fecha:[dd/mm/aaa]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16/09/2025 | Inicio Documentación Scrum |  |
| 1.5 | 02/10/2025 | Revisión |  |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección |  |
| Proyecto (Nombre) | Sistema de registro de bomberos – Proyecto SEIS |
| Fecha de Inicio | Agosto 2025 |
| Fecha de Término | Noviembre 2025 |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Docente | Luis Yagi |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.621.524-7 | Cristian Alejandro Vera Arriagada |  |
| 21.073.990-4 | Jairo Alexander Rain Núñez | Jai.rain |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| EP-07-HU-01 | Desarrollo de Aplicacion y modelos html css js | 6 | Cristian | 3 | 3 | - | - | - | 6 | Aprobado |
|  | Desarrollo sistema autenticación | 10 | Cristian | - | 3 | 4 | 3 | - | 10 | Aprobado |
|  | Diseño interfaz login | 5 | Jairo | 2 | 3 | - | - | - | 5 | Aprobado |
| EP-01-HU-01 | Crear modelos de datos bomberos | 8 | Cristian | - | - | 4 | 4 | - | 8 | Aprobado |
|  | Formulario registro bomberos | 6 | Jairo | - | - | 3 | 3 | - | 6 | Aprobado |
|  | Validaciones RUN chileno | 4 | Jairo | - | - | - | 2 | 2 | 4 | Aprobado |
| Configuración | Setup GitHub + documentación | 3 | Ambos | 1 | 1 | - | - | - | 2 | Aprobado |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01-HU-02 | Búsqueda de bomberos por criterios | 8 | Alta |
| EP-02-HU-01 | Sistema clasificación automática | 12 | Media-Alta |
| EP-03-HU-01 | Registro de sanciones disciplinarias | 10 | Media |
| EP-06-HU-01 | Sistemas alertas de deudas | 8 | Media |
| EP-04-HU-01 | Módulo de tesorería | 14 | Media-Baja |
| EP-05-HU-01 | Módulo de capitanía | 12 | Media-Baja |
| EP-01-HU-02 | Búsqueda de bomberos por criterios | 8 | Alta |

OBJETIVOS LOGRADOS - SPRINT 1

Épicas trabajadas:

- EP-07: Autenticación y seguridad - COMPLETADO

- EP-01: Gestión de personal bomberil (registro básico) - COMPLETADO

Entregables:

- Sistema de login seguro con roles

- Base de datos con modelos de usuarios y bomberos

- Formulario de registro con validaciones de RUN

- Repositorio GitHub configurado