Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Cuartel Bomberos |
| --- | --- |
| Proyecto | Proyecto SEIS |

Información de la reunión:

| Lugar | Sala de clases / Reunión virtual |
| --- | --- |
| Fecha | 19/09/2025 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 1 |
| Personas convocadas a la reunión | - Jairo Rain - Cristian Vera |
| Personas que asistieron a la reunión | - Jairo Rain - Cristian Vera |

Técnica utilizada: "Start, Stop, Continue"

Duración reunión: 45 minutos

Compromisos adquiridos: Ambos integrantes se comprometen a implementar las mejoras identificadas desde el Sprint 2

Siguiente retrospectiva: Al finalizar Sprint 2

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| Comunicación efectiva entre ambos integrantes durante el desarrollo | Subestimación de tiempo en validaciones de RUN chileno | Crear checklist de configuración inicial para evitar problemas de compatibilidad |
| Cumplimiento del cronograma establecido para las tareas críticas | Falta de documentación técnica durante el desarrollo | Establecer horarios fijos para reuniones de coordinación virtual (2 veces por semana) |
| Configuración en torno del desarrollo web e inicio de programación. | Poca coordinación en horarios de trabajo autónomo fuera de clase | Implementar pruebas cross-browser desde el inicio del desarrollo |
| División clara de responsabilidades según roles asignados (Frontend/Backend) | Testing insuficiente en diferentes navegadores web |  |
| Uso eficiente de GitHub para control de versiones y colaboración |  |  |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.