Validando Sprint 2

“Proyecto SEIS”

[Siglas del Proyecto]

Fecha:[dd/mm/aaa]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 2.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/10/2025 | Inicio sprint 2 | Jairo Rain |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección |  |
| Proyecto (Nombre) | Sistema de registro de bomberos – Proyecto SEIS |
| Fecha de Inicio | Agosto 2025 |
| Fecha de Término | Noviembre 2025 |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Docente | Luis Yagi |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.621.524-7 | Cristian Alejandro Vera Arriagada |  |
| 21.073.990-4 | Jairo Alexander Rain Núñez | Jai.rain |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| EP-01-HU-02 | Desarrollo search | 10 | Cristian | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 10 | Aprobado |
|  | Estilización | 12 | Jairo | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | Aprobado |
| EP-02-HU-01 | Lógica clasificación automática | 14 | Cristian | 3 | 3 | 4 | 4 | - | 14 | Aprobado |
|  | Interfaz clasificación | 8 | Jairo | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | Aprobado |
| Integración | Testing integración módulos | 6 | Ambos | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | Aprobado |
|  | Documentación técnica | 4 | Jairo | - | - | - | 2 | 2 | 4 | Aprobado |

# Gráfico de avance del sprint 2.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-03-HU-01 | Registro de sanciones disciplinarias | 16 | Alta |
| EP-06-HU-01 | Sistema de alerta de deudas | 12 | Media-Alta |
| EP-04-HU-01 | Módulo de tesorería - gestión pagos | 14 | Media |
| EP-05-HU-01 | Módulo de capitanía - control asistencia | 10 | Media-Baja |

OBJETIVOS LOGRADOS - SPRINT 2

Módulo de Búsqueda Completado:

- Búsqueda por nombre, RUN y múltiples criterios

- Filtros avanzados y resultados en tiempo real

- Interfaz responsive y amigable

Sistema de Clasificación Automática:

- Cálculo automático de antigüedad

- Categorización según normativa bomberil

- Actualización automática de rangos

v