Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Proyecto SEIS |

Información de la reunión:

| Lugar |  |
| --- | --- |
| Fecha | 07/10/2025 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 3 |
| Personas convocadas a la reunión | - Jairo Rain - Cristian vera |
| Personas que asistieron a la reunión | - Jairo Rain - Cristian Vera |

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| • Implementación exitosa de mejoras identificadas en retrospectiva anterior • Sistema de notificaciones funcionando de manera óptima • Mejora significativa en la documentación durante el desarrollo • Coordinación excelente en integración de módulos complejos • Cumplimiento del 95% de los objetivos del sprint • Interfaz de sanciones intuitiva y fácil de usar | • Complejidad inesperada en flujos de aprobación de sanciones • Tiempo limitado para pruebas de estrés del sistema • Alguna documentación técnica quedó pendiente para el final • Dificultades menores en la configuración de alertas automáticas • Poca anticipación en dependencias con módulos existentes | • Implementar pruebas de carga desde etapas tempranas • Crear plantillas estándar para documentación técnica • Establecer protocolo para manejo de dependencias entre módulos • Automatizar proceso de deployment para testing. • Realizar review de código más frecuente entre sesiones • Documentar lecciones aprendidas por cada módulo completado |

- Técnica utilizada: "Start, Stop, Continue"

- Duración reunión: 40 minutos

- Compromisos adquiridos: Implementar 4 de las 6 mejoras identificadas

- Siguiente retrospectiva: Sprint 4 (Retrospectiva Final del Proyecto)

- Logro destacado: Módulo de sanciones con flujo completo operativo

.